|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOPIC** | **START DATE** | **END DATE** |
| Finalization of problem statement | 11/07/2019 | 12/07/2019 |
| Domain Selection | 17/07/2019 | 24/07/2019 |
| Domain Finalization | 17/07/2019 | 24/07/2019 |
| Selection of problem statement | 25/07/2019 | 03/08/2019 |
| Documentation of synopsis | 04/08/2019 | 03/09/2019 |
| Requirement Analysis | 04/09/2019 | 06/09/2019 |
| System Requirement | 04/09/2019 | 08/09/2019 |
| Module Identification | 09/09/2019 | 16/09/2019 |
| Architecture Module | 09/09/2019 | 16/09/2019 |
| Analysis Documentation | 21/09/2019 | 24/09/2019 |
| Design | 25/09/2019 | 05/10/2019 |
| Implementation | 06/10/2019 | 20/10/2019 |
| Testing ( For 2 k) | 06/02/2020 | 12/02/2020 |
| Testing ( For 3 k) | 22/02/2020 | 19/03/2020 |
| Report Making | 22/02/2020 | 02/03/2020 |
| Performance Analysis | 25/03/2020 | 28/03/2020 |

**Timeline for Project**